РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация городского поселения «Новокручининское»

Муниципального района «Читинский район»

Забайкальского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «07» июня 2018 года                                                                                                 № 81

«О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства пгт. Новокручининский  к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 гг.»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства пгт. Новокручининский устойчивой работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

1. Утвердить состав комиссии гп «Новокручининское» по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

(Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства гп «Новокручининское» (приложение № 2).

3. Администрации гп «Новокручининское»

3.1. Представлять информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утверждённым планом по запросам, требованиям  заинтересованных организаций и ведомств по состоянию на дату представления.

3.2.   Совместно с руководством МП «Новокручининское» обеспечить контроль за финансовым состоянием предприятия, собираемостью платежей и целевым использованием финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений.

3.3.  Провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с подписанием актов и паспортов готовности на жилищный фонд в срок до 15 сентября 2018 года.

3.4.  Принять до начала отопительного периода соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учётом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности.

3.5.  Обеспечить контроль за:

- выполнением ответственными исполнителями ООО «Новокручининское», МП «Новокручининское», ООО «Дому Вид»  согласованных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

- созданием  организациями к началу отопительного периода нормативных запасов топлива на котельных;

-  проведением теплоснабжающими организациями испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов;

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

3.6. Организовать  работу по оформлению  в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передать их на обслуживание специализированным организациям с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в отопительный сезон.

3.7. Разработать проект распоряжения главы администрации с  программой проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018 – 2019 гг. объектов ЖКХ и представить мне на утверждение.

4. Муниципальному предприятию «Новокручининское».

4.1 Разработать программу мер по обеспечению собираемости платежей населения за потреблённые жилищные и коммунальные услуги.

4.2. Обеспечить выполнение необходимого объема работ по подготовке жилищного фонда;

4.3. Иметь и  при необходимости отправлять информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда в Администрацию гп «Новокручининское»;

4.4. Обеспечить:

- В срок до 1 сентября 2018 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. в соответствии с утвержденными планами  с подписанием актов и паспортов готовности жилищного фонда;

- создание неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

- ежемесячное в срок до 30 числа отчетного месяца представление администрации городского поселения «Новокручининское» (заместителю по ЖКХ Савченко В.В.) информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., об объемах выполненных работ согласно планов с отметкой выполнено, не выполнено.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

городского поселения «Новокручининское»                                                   В.К.Шубина

Приложение № 1

к распоряжению главы  Администрации городского поселения «Новокручининское» от

07.06.2018 года № 81

Состав комиссии

городского поселения «Новокручининское»

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Председатель комиссии:

Шубина В.К. -   глава Администрации городского поселения «Новокручининское»

Члены комиссии:

Савченко В.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ;

Широкова Е.В. – генеральный директор ООО «Дому Вид»;

Хорев А.Ф. – мастер МП  «Новокручининское» городского поселения «Новокручининское»;

Представитель ООО Новокручининское – по согласованию;

Приложение № 2

к распоряжению главы администрации городского поселения «Новокручининское»  от  07.06.2018 года № 81

Мероприятия по проведению подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление разработанных планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ | до 07.06.2018 | Администрация городского поселения, ООО «Новокручининское». ООО «Дому Вид», МП «Новокручининское» |
| 2. | Организация работ по обеспечению источников тепла необходимым запасом материально-технических ресурсов. | до 01.09.2018 г. | ООО «Новокручининское». ООО «Дому Вид». |
| 3. | Выполнения работ ООО «Новокручининское». МП «Новокручининское» согласно представленным планам подготовки подведомственных объектов ЖКХ, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. | до 15.09.2018 г. | ООО «Новокручининское». МП «Новокручининское», ООО «Дому Вид» |
| 4. | Реконструкция комплекса очистных сооружений (замена канализационного коллектора мкр. Кручина | до 15.08.2018 г. | Администрация, совместно с подрядной организацией |
| 5. | Реконструкция комплекса очистных сооружений (замена канализационного коллектора мкр. Фабричный | До 01.09.2018 г. | Администрация, совместно с подрядной организацией |